| РАЗДЕЛ 3. ПРОЕКТ ДОГОВОРА | Проект к документации №14-ЕП(СМСП)/2026 |
| --- | --- |

ДОГОВОР № 138/Р-2026

г. Нижневартовск                                                                                                                «____» ________2026

Акционерное общество «Черногорэнерго» (АО «Черногорэнерго»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Помощника генерального директора Набиева Юсифа Ашраф оглы, действующего на основании Доверенности от 11.10.2024 № 42/2024, с одной стороны, и

________________________ (____________________), именуемый в дальнейшем «Подрядчик», действующий на основании _______________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», на основании Приказа №      от  ____________ 2026 «Об осуществлении закупки у единственного поставщика», №14-ЕП(СМСП)/2026, заключили настоящий договор о нижеследующем:

- ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

  - Заказчик поручает, а Подрядчик обязуется в пределах договорной стоимости выполнить работы по капитальному ремонту системы пожарной сигнализации на объекте: «Цех по ремонту электрооборудования, нежилое здание, площадь 1335 кв. м., этажность 2» (далее - Работы).

1.2. Место выполнения Работ: ул. 2П-2, №6, панель 12, Западный промышленный узел, г.Нижневартовск, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Тюменская область, Российская Федерация.

1.3. Работы выполняются Подрядчиком его силами и средствами.

1.4. Заказчик обязуется принять и оплатить качественно и своевременно выполненные Подрядчиком Работы на условиях, предусмотренных настоящим Договором.

1.5. Заказчик вправе изменить объемы Работ, предупредив Подрядчика за 3 (Три) рабочих дня.

1.6. В случае необходимости уменьшения объема выполняемых Работ или выполнения дополнительного объема Работ, изменения объема Работ оформляется путем подписания обеими Сторонами Дополнительного соглашения к настоящему Договору, в котором согласовываются необходимые условия выполнения Работ.

- ЦЕНА ДОГОВОРА

2.1. Договорная стоимость, подлежащая оплате Подрядчику, составляет: 409 470,00 (Четыреста девять тысяч четыреста семьдесят рублей 00 копеек).  НДС не предусмотрен.

2.2. Стоимость Работ по настоящему договору включает в себя стоимость выполняемых Работ по Договору, используемых Подрядчиком при выполнении работ материалов (указанных в перечне материалов в Локальном сметном расчете),  машин, механизмов,  а также все расходы Подрядчика, вытекающие из условий договора, в том числе все расходы на уплату налогов, сборов и иных обязательных платежей, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, связанных с исполнением Договора.

2.3. Стоимость Работ по настоящему Договору, уточнение стоимости материалов (в сторону увеличения или уменьшения), используемых для выполнения работ по Договору, может изменяться только по соглашению Сторон, путем заключения Дополнительного соглашения к настоящему Договору.

2.4. Уточнение стоимости материалов в сторону увеличения или уменьшения возможно при условии подтверждения Подрядчиком стоимости материалов с предоставлением копий счетов-фактур/товарных накладных/УПД.

- ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПЛАТЕЖЕЙ

3.1. Заказчик оплачивает выполненные Подрядчиком работы по Договору за фактически выполненный объем работ  денежными средствами в безналичном порядке на расчетный счет Подрядчика или иными способами, не запрещенными действующим законодательством Российской Федерации, в срок не более 7 (Семи) рабочих дней с даты предъявления Заказчику надлежащим образом оформленного счета (с указанием номера и даты договора), составленного на основании подписанных уполномоченными представителями Сторон справки о стоимости выполненных работ и затрат (Форма №КС-3, Приложение №4 к настоящему Договору), акта о приемке выполненных работ (Форма №КС-2, Приложение № 3, к настоящему Договору), с обязательным приложением исполнительной документации.

Расчет за выполненные работы осуществляется Заказчиком по окончании работ по Договору. Счет-фактура Заказчику не выставляется.

3.2. По соглашению Сторон возможно осуществление авансовых платежей, с обязательным составлением Дополнительного соглашения к Договору.

3.3. Заказчик вправе применить «Шкалу оценки организации и качества работ» (Приложение № 5 к настоящему договору) при принятии выполненного объема работ, если в процессе работ Подрядчик допускал нарушения или отклонения от п.5.1.2 договора и других условий настоящего Договора.

3.4. Датой платежа считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

3.5. Дополнительные виды работ и затраты Подрядчика, не предусмотренные сметной документацией, но которые могут возникнуть в процессе ведения работ, предварительно согласовываются с Заказчиком. В случае согласования с Заказчиком необходимости выполнения данных видов работ, составляется и согласовывается дополнительная сметная документация и оформляется Дополнительное соглашение к настоящему Договору.

3.6. Подрядчик обязуется в течение 7 (семи) календарных дней с момента получения от Заказчика акта сверки расчетов с Подрядчиком произвести сверку расчетов между Сторонами, оформить протокол разногласий при необходимости, и направить 1 (один) экземпляр надлежаще оформленного акта сверки в адрес Заказчика, в порядке, установленном п. 6.1. настоящего Договора.

3.7. Если срок подписания Актов приходится на выходные или праздничные дни, то сроки переносятся на количество дней отдыха.

- СРОК ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

4.1. Работы по Договору, предусмотренные п. 1.1. настоящего Договора, должны быть начаты и завершены до 31.06.2026.

4.2. В случае, если в ходе выполнения Работ появилась необходимость внести отдельные изменения, способные повлиять на срок выполнения Работ либо на изменение стоимости Работ, то такие изменения должны совершаться в письменной форме по согласованию Сторон и оформляться Дополнительным соглашением к настоящему Договору.

5. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН

5.1. Для выполнения своих обязательств Подрядчик:

5.1.1. Все Работы, являющиеся предметом настоящего Договора, выполняет лично (собственными силами и средствами, в полном объеме и надлежащего качества). Привлечение субподрядчиков не допускается.

5.1.2. Выполняет все работы, являющиеся предметом настоящего договора, в соответствии с согласованной Сторонами сметной документацией (Приложение № 2 к настоящему Договору), сводами правил, действующими строительными нормами и правилами, установленными законодательством Российской Федерации, и другими нормативными актами, действующими на территории Российской Федерации, а именно:

- Сводом правил СП 77.13330.2016. «Системы автоматизации. Актуализированная редакция СНиП 3.05.07-85»;

- Сводом правил СП 76.13330.2016. «Электротехнические устройства. Актуализированная редакция СНиП 3.05.06-85»;

- Сводом правил СП 3.13130.2009. «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»;

- Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- Постановлением Госстроя России от 17.09.2002 № 123 «О принятии строительных норм и правил Российской Федерации "Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство. СНиП 12-04-2002»;

- Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 16.11.2020 № 782н «Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте»;

- Приказом Минтруда России от 11.12.2020 № 883н «Об утверждении Правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте»;

- Правилами устройства электроустановок (ПУЭ).

5.1.3. До начала работ обязан назначить лиц, ответственных за безопасную организацию работ в соответствии с требованиями норм и правил по охране труда, а также для координации и согласования с Заказчиком хода выполнения работ, о чем направляет Заказчику официальное уведомление. В уведомлении должна содержаться следующая информация о представителях Подрядчика: фамилия, имя, отчество, должность, срок полномочий, номер и дата распорядительного документа о назначении представителя Подрядчика.

5.1.4. Подтверждает, что согласие субъектов персональных данных на обработку и передачу Заказчику их персональных данных, оформлено в соответствии с Федеральным законом РФ «О персональных данных» от 27.07.2006 № 152-ФЗ.

5.1.5. Перед началом работ обеспечивает прохождение работниками Подрядчика вводных инструктажей по охране труда и пожарной безопасности в отделе охраны труда и промышленной безопасности Заказчика, первичных инструктажей на рабочем месте по охране труда и пожарной безопасности по месту производства работ на действующих объектах Заказчика, и обязательное оформление наряда-допуска для производства работ на действующих объектах Заказчика.

Проведение инструктажей осуществляется на основании письма со списком работников Подрядчика.

Без проведения инструктажей работники Подрядчика не допускаются к выполнению работ.

5.1.6. В течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения сметной документации от Заказчика, рассматривает ее и представляет свои замечания. Противоречия, ошибки, пропуски или расхождения, выявленные в сметной документации, не должны использоваться в ущерб качеству работ и не могут служить в дальнейшем оправданием низкого качества работ и невыполнения сроков производства работ.

5.1.7. Привлекает к работе персонал, имеющий соответствующую квалификацию и опыт работы по проведению необходимых видов работ. Ответственность за привлекаемый к работе персонал несет Подрядчик.

5.1.8. При выполнении работ соблюдает требования Стандарта АО «Черногорэнерго» в области промышленной и пожарной безопасности, охраны труда и охраны окружающей среды и действующего законодательства Российской Федерации об охране окружающей среды и безопасности ведения работ.

Соблюдение требований Стандарта АО «Черногорэнерго» в области промышленной и пожарной безопасности, охраны труда и охраны окружающей среды Стороны признают существенным условием Договора, и в случае его неоднократного нарушения Подрядчиком, Заказчик имеет право отказаться от исполнения Договора и расторгнуть настоящий Договор.

Передача Подрядчику Стандарта, требования которого подлежат выполнению Подрядчиком, осуществляется по Акту приема-передачи нормативных документов Заказчика (Приложение № 6 к настоящему Договору), отказ от подписания которого, не допускается.

5.1.9. Обеспечивает постоянное присутствие ответственного инженерно-технического работника (далее – ИТР) на объекте во время производства работ из числа аттестованных по промышленной безопасности, в установленном порядке.

5.1.10. Обеспечивает и несет ответственность за соблюдение требований охраны труда, охраны окружающей среды, промышленной безопасности, пожарной безопасности и санитарно-гигиенического режима на строительной площадке.

5.1.11. Несет ответственность за оформление акта-допуска на территорию проведения работ, пропуска на проезд техники и работников организации Подрядчика на объект возлагается на Подрядчика.

5.1.12. Обязуется применять при производстве Работ механизмы, оборудование, инструмент, которые по своим техническим характеристикам соответствуют условиям безопасного выполнения Работ, обеспечивать безопасные способы выполнения Работ и приемы труда, исключающие травматизм работающих и возникновение аварий.

5.1.13. Незамедлительно ставит в известность Заказчика о выявлении в процессе выполнения работ необходимости проведения дополнительных работ, либо использования дополнительного объема расходных материалов. Стороны совместно определяют и согласовывают перечень работ, материалов, необходимых для завершения работ с надлежащим качеством без утраты последующей гарантии на выполненные работы.

5.1.14 Если в процессе производства работ Подрядчик причинит механические либо другие повреждения существующим конструкциям и инженерным сетям, либо повредит их вследствие неправильной эксплуатации, то Подрядчик за свой счет обязуется произвести восстановительные работы и предоставить об этом соответствующее уведомление Заказчику.

В случае невозможности проведения восстановительных работ по ряду причин Подрядчик обязан немедленно поставить об этом в известность Заказчика, и по согласованию Сторон Заказчик вправе устранить механические или иные повреждения существующим конструкциям и инженерным сетям собственными силами или силами других организаций. В этом случае Подрядчик обязан в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты предъявления соответствующего требования оплатить затраты Заказчика по устранению повреждений на основании, представленных Заказчиком счета и обоснования затрат.

5.1.15. Обеспечивает своих работников необходимыми средствами защиты, спецодеждой, обувью и приспособлениями для безопасного производства работ и контролирует правильное применение этих средств работниками.

5.1.16. При выполнении Работ применяют новые материалы, ранее не использованные (невосстановленные, неповрежденные, не модифицированные, которые не содержат восстановленных элементов), сертифицированные в Российской Федерации, которые выпущены к свободному обращению на территории Российской Федерации без каких-либо ограничений (залог, запрет, арест и т.п.), качественные по своим потребительским свойствам, которые должны соответствовать требованиям государственных стандартов, санитарным правилам, противопожарным нормам, а также другим нормативным документам.

5.1.17. Все материалы, используемые при выполнении работ, должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. Оригиналы или копии этих документов, а также счета-фактуры/товарные накладные/УПД на материалы должны быть предоставлены Заказчику по требованию.

5.1.18. Обеспечивает беспрепятственный доступ представителей Заказчика к месту выполнения работ, а также на все его участки, места хранения материалов и оборудования, используемых для выполнения работ, а также предоставляет необходимую документацию, подтверждающую безопасность выполняемых работ.

5.1.19. Предоставляет возможность Заказчику в любое время проверять и контролировать ход выполнения работ, качество Работ, качество материалов и оборудования, квалификацию специалистов, технические характеристики любого элемента объекта. В случае выявления некачественных материалов Заказчик вправе запретить использование их в процессе проведения ремонта. Необнаружение в процессе проверки отступлений от условий договора или иных дефектов/недостатков не освобождает Подрядчика от каких-либо обязательств по договору и не лишает Заказчика права в дальнейшем предъявить требования в отношении сроков, объемов и качества Работ/материалов.

5.1.20. Уведомляет о выявленных дефектах и поломках при выполнении работ Заказчика.

5.1.21. Устраняет в течение срока, согласованного с Заказчиком, своими силами и за свой счет все дефекты/недостатки в выполненных им работах, выявленные в течение срока действия Договора и являющиеся следствием неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по Договору. Подрядчик устраняет дефекты/недостатки, вызванные некачественным выполнением части (вида) работ, применением некачественных материалов и оборудования, за свой счет, без увеличения срока выполнения работ (сдачи объекта).

Своевременно и за свой счет устраняет недостатки и дефекты, выявленные при приемке работ.

Заказчик имеет право не оплачивать не согласованные с ним выполненные работы.

В течение гарантийного срока несет ответственность за использованные и установленные материалы, оборудование, закупленные Подрядчиком. В случае выхода их из строя, за исключением выхода из строя в связи с нарушением правил эксплуатации, производит их замену, включая монтажные работы, своими силами и за свой счет в течение срока, согласованного с Заказчиком.

5.1.22. Обязуется смонтировать систему пожарной сигнализации и системы оповещения и эвакуации людей при пожаре в помещениях, которая должна обеспечивать обнаружение возгорания на ранней стадии, передачу информации о возгорании на пост охраны объекта для принятия соответствующих мер по оповещению людей о пожаре и ликвидации очага пожара.

Обеспечивает круглосуточную работу всех входящих в комплекс систем пожарной сигнализации (ПС) в климатических условиях объекта.

5.1.23. Принимает участие в работе приемочной комиссии.

5.1.24. Уборку строительного мусора с места проведения работ, обязуется производить ежедневно, в конце рабочего дня. При небольшом количестве мусора допускается использовать мусорные контейнеры для временного хранения. Место установки контейнера и график вывоза согласовывается с Заказчиком.

5.1.25. Обязуется уведомлять Заказчика письменно о любых внеплановых событиях и происшествиях на объекте и/или в связи с исполнением Договора, включая, но не ограничиваясь:

- аварии (в течение 2 (двух) часов);

- несчастные случаи (в течение 2 (двух) часов);

- хищения и иные противоправные действия (в течение 24 (двадцати четырех) часов);

- арест и/или блокирование счетов и/или обстоятельства, влияющие на платежи между Сторонами (в течение 24 (двадцати четырех) часов);

- забастовки персонала Подрядчика, действия третьих лиц, включая органы власти и местного самоуправления прямо или косвенно касающиеся объекта и взаиморасчетов Сторон и обязательств Сторон по Договору (в течение 24 (двадцати четырех) часов).

5.1.26.	Принимает меры к исключению случаев употребления на строительной площадке алкогольных, наркотических или иных токсических веществ, а также случаев появления на строительной площадке лиц в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения (далее – опьянения), как в рабочее, так и в нерабочее время. При выявлении случаев употребления на строительной площадке алкогольных, наркотических или иных токсических веществ, а также появления на строительной площадке лиц в состоянии опьянения, Подрядчик незамедлительно сообщает об этом представителю Заказчика и не допускает к работе (отстраняет от работы) работника Подрядчика или работника третьего лица, привлеченного Подрядчиком.

5.1.27.	Не допускает к работе иностранных граждан, не имеющих регистрации и выданного в установленном порядке разрешения.

5.1.28.	Гарантирует, что все его работники прошли соответствующий медицинский осмотр и не имеют противопоказаний по состоянию здоровья для выполнения работ по Договору, прошли обучение в области безопасности и охраны труда и пожарной безопасности, а также прошли необходимое обучение и имеют соответствующие квалификационные удостоверения, необходимые для данной профессии и определенных видов работ.

5.1.29. Устанавливает Гарантийный срок на выполненные работы и запасные части (в случае их использования) после ремонта, при условии соблюдения Заказчиком правил эксплуатации, в течение 24 (Двадцати четырех) месяцев с даты подписания Сторонами Актов рабочей комиссии о приемке законченного ремонтом объекта (произвольная форма).

5.1.30. По завершению работ должен предоставить Заказчику на бумажном носителе в количестве - 1-го экземпляра:

- исполнительные схемы;

- акт скрытых работ с фотофиксацией (при обнаружении скрытых работ);

- сертификаты на материалы (заверенные копии).

5.1.31. Все операции Подрядчика по исполнению обязательств по Договору, полностью отражаются в бухгалтерской, налоговой, статистической и любой иной отчетности, обязанности, по ведению которой, возлагается действующим законодательством Российской Федерации на Подрядчика.

Подрядчик гарантирует и обязуется своевременно отражать в налоговой отчетности налог на добавленную стоимость, предъявленный Заказчику в составе стоимости выполненной за плату работы.

5.1.32.	Обязуется защищать, освобождать от ответственности и ограждать Заказчика от каких-либо претензий и/или исков третьих лиц от любых обязательств, убытков, штрафов и взысканий, которые могут возникнуть в связи с ненадлежащим исполнением Подрядчика Договора, а также нарушением Подрядчиком действующего законодательства, с учетом прочих положений настоящего Договора. Кроме того, в случае предъявления к Заказчику каких-либо претензий и/или исков, возникших в связи с исполнением Подрядчиком Договора, Подрядчик обязан по первому требованию предоставить Заказчику всю необходимую информацию и документацию, связанную с предметом указанных претензий или исков, а также выступить на стороне Заказчика в разбирательствах таких претензий и исков.

5.2. Для выполнения своих обязательств Заказчик:

5.2.1. Обязуется принять и оплатить качественно и своевременно выполненные Подрядчиком Работы на условиях, предусмотренных настоящим Договором.

5.2.2. В течение 1 (одного) рабочего дня, следующего за датой вступления Договора в силу, назначает уполномоченного представителя Заказчика и сообщает об этом Подрядчику.

5.2.3. 	Передает Подрядчику на период выполнения работ по акту, подписанному Сторонами, площадку, пригодную для выполнения работ, оговоренных в п.1.1. настоящего Договора, за 5 (пять) рабочих дней до начала выполнения работ.

5.2.2.	Передает Подрядчику за 10 (десять) дней до начала выполнения работ, утвержденную сметную документацию.

5.2.3.	Передает Подрядчику Стандарт АО «Черногорэнерго» в области промышленной и пожарной безопасности, охраны труда и охраны окружающей среды по Акту приема-передачи нормативных документов Заказчика (Приложение № 6 к настоящему договору).

5.2.4.	Обеспечивает проведение вводных инструктажей по охране труда и пожарной безопасности в отделе охраны труда и промышленной безопасности Заказчика, первичных инструктажей на рабочем месте по охране труда и пожарной безопасности по месту производства работ на действующих объектах Заказчика.

5.2.5.	В течение 5 (пяти) рабочих дней рассматривает замечания Подрядчика по сметной документации (при их наличии) и о принятых решениях сообщает Подрядчику.

5.2.6. Организует работу приемочной комиссии по приемке объекта в эксплуатацию в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения письменного уведомления от Подрядчика о готовности объекта и получения комплекта исполнительной документации в полном объеме в соответствии с пп. 5.1.30. настоящего Договора.

5.2.7. Оставляет за собой право уменьшить или увеличить объемы Работ по настоящему договору, предупредив Подрядчика за 3 (три) рабочих дня, оформив соответствующие изменения Дополнительным соглашением к настоящему договору.

5.2.8. Заказчик в любое время имеет право проверять и контролировать ход выполнения Работ, оценивать качество Работ, качество материалов, используемых при выполнении Работ Подрядчиком.

5.2.9. При выявлении Заказчиком обстоятельств, которые свидетельствуют о ненадлежащем выполнении Подрядчиком условий настоящего Договора и, которые были неизвестны Заказчику на момент подписания Акта выполненных работ/УПД, Заказчик вправе предъявить Подрядчику требования (претензии) по указанным обстоятельствам. Ненаправление претензии не лишает Заказчика права на защиту его интересов в судебном порядке.

5.3. Для целей настоящего Договора, в соответствии со ст. 431.2 ГК РФ, Стороны дают следующие заверения и гарантии:

- каждая из Сторон должным образом учреждена, зарегистрирована и обладает правоспособностью, необходимой для заключения настоящего Договора, уплачивает все налоги и сборы в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, ведет и своевременно подает в налоговые и иные государственные органы налоговую, статистическую и иную государственную отчетность в соответствии с применимым действующим законодательством Российской Федерации, а также при заключении и исполнении настоящего Договора не преследует  цель неуплаты суммы налога;

-  каждая из Сторон обладает всеми предусмотренными действующим законодательством Российской Федерации полномочиями (включая разрешения и лицензии), необходимыми для исполнения своих обязательств по настоящему Договору;

-  Сторонами при заключении настоящего Договора соблюдены все требования действующего законодательства Российской Федерации и учредительных документов Сторон;

- Лица, подписывающие от имени Стороны настоящий Договор и любые связанные с ним документы, надлежащим образом уполномочены совершать данные действия от её имени;

- ни одна из Сторон не находится в стадии реорганизации, ликвидации, наблюдения, внешнего управления, конкурсного производства, каждая Сторона подтверждает, что в настоящее время против нее не возбуждено производство по делу о несостоятельности (банкротстве), а также что против нее не предъявлено каких-либо требований и/или судебных исков, удовлетворение которых может привести к началу процедуры банкротства в отношении такой Стороны;

- каждая из Сторон имеет в своем распоряжении все технические, программные и иные средства, необходимые для надлежащего исполнения своих обязательств по настоящему Договору, и не существует каких-либо препятствий технического или иного характера для обмена информацией;

-  при заключении настоящего Договора ни одна из Сторон не связана какими-либо обязательствами, будь то обязательства, вытекающие из договора или закона, либо требованиями третьих лиц, препятствующими заключению и/или исполнению настоящего Договора.

- УЧЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ, СДАЧА-ПРИЕМКА РАБОТ

  - Оригиналы документов, в том числе первичных учетных документов, должны направляться Заказчику нарочно по адресу: ул. 2П-2, № 6, Панель 12, Западный промышленный узел, г. Нижневартовск, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,  Тюменская область, Российская Федерация или по почте: 628606, а/я 217, г. Нижневартовск, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Тюменская область, Российская Федерация, с указанием  информации о номере, дате Договора и о контактном лице (кураторе Договора).

6.2. 	Первичная учетная документация включает в себя:

- Акт о приемке выполненных работ (Форма №КС-2);

- Справка о стоимости выполненных работ и затрат (Форма №КС -3);

- Акт приемки законченного ремонтом объекта (произвольная форма).

6.3. 	По завершении работ, в течении 5 (пяти) рабочих дней, Подрядчик официальным сопроводительным письмом предоставляет: Акт о приемке выполненных работ (Форма № КС-2), справку о стоимости выполненных работ и затрат (Форма № КС-3), счет (с указанием номера и даты договора) и полный комплект исполнительной документации.

6.4. Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения документов рассматривает их и направляет Подрядчику подписанные со своей стороны документы либо мотивированный отказ от их подписания при наличии замечаний, с указанием необходимых доработок и разумного срока устранения дефектов/недостатков выполненных Работ.

В случае направления Заказчиком в адрес Подрядчика мотивированного отказа от подписания документов, Подрядчик обязан осуществить все доработки в указанный Заказчиком срок и направить Заказчику новый комплект документов. Заказчик при получении нового комплекта документов рассматривает их по новой, при отсутствии замечаний подписывает и возвращает 1 (один) экземпляр комплекта документов Подрядчику в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения.

Результатом Работ является монтаж пожарной сигнализации и системы оповещения и эвакуации людей при пожаре в помещениях Цеха по ремонту электрооборудования, приведенное в нормативно-техническое состояние, отвечающее требованиям технической, санитарной и пожарной безопасности.

Работы считаются надлежащим образом выполненными и принятыми Заказчиком с момента подписания Сторонами Акта выполненных работ/УПД за фактически выполненный объем работ, после успешной проверки КМУ. Одностороннее подписание данного Акта не допускается.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязательств по договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.

7.2. Подрядчик несет предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации ответственность перед Заказчиком за допущенные отступления от требований, предусмотренных в рабочей документации и обязательных для Сторон нормах и правилах.

7.3. В случае, если Заказчик нарушил условия оплаты, предусмотренные настоящим договором, на срок свыше 15 (пятнадцати) календарных дней, Подрядчик при условии надлежащего выполнения своих обязательств по договору, вправе предъявить Заказчику требование об уплате пени в размере 0,1% (ноль целых одна десятая процента) от суммы задержанного/просроченного платежа за каждый день просрочки.

7.4. В случае, если Подрядчик нарушил сроки выполнения Работ, предусмотренные Договором, Заказчик вправе предъявить Подрядчику требование об уплате пени в размере 0,1% (ноль целых одна десятая процента) от стоимости невыполненных / несвоевременно выполненных Работ за каждый день просрочки.

Продление срока действия Договора / изменение первоначальных, установленных Договором, сроков выполнения Работ, не освобождает Подрядчика от ответственности за нарушение первоначальных сроков выполнения Работ, установленных Договором / дополнительным соглашением, и Заказчик оставляет за собой право применить к Подрядчику неустойку и иные меры ответственности, предусмотренные Договором за нарушение сроков выполнения Работ, имевшее место до даты заключения дополнительного соглашения, изменяющего первоначальные сроки выполнения Работ.

7.5. В случае если по вине Подрядчика было повреждено/утрачено имущество Заказчика, Подрядчик обязан восстановить его за свой счет, а также уплатить штраф в размере 100 000 (Сто тысяч) рублей в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с момента предъявления Заказчиком требования.

7.6. В случае, нарушения Подрядчиком требований, предусмотренных п. 12.5 настоящего Договора, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 20 (двадцать) процентов от стоимости настоящего Договора.

7.7. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим договором, начиная со дня, следующего после дня истечения, установленного настоящим договором срока исполнения обязательства до фактического исполнения договорного обязательства.

7.8. Уплата штрафных санкций не освобождает Стороны от исполнения обязательств или от устранения нарушений по настоящему договору.

7.9. Оплата неустойки (пени, штрафа) и иных санкций, предусмотренных настоящим Договором, производится Подрядчиком в течение 30 (тридцати) календарных дней на основании предъявленного требования (претензии) и с даты предъявления такого требования (претензии).

7.10. Стороны вправе не предъявлять штрафы, пени и иные санкции, предусмотренные условиями настоящего Договора.

7.11. В случае предъявления Заказчику штрафных санкций государственными инспектирующими / надзорными органами, вызванными действиями (бездействиями) Подрядчика, Подрядчик полностью компенсирует Заказчику понесенные убытки, включая предъявленные ему суммы штрафных санкций.

7.12. Если при выполнении Работ по настоящему Договору Заказчик понесет убытки в результате нарушения Подрядчиком Договора или применимого законодательства, данные убытки подлежат возмещению в полном объеме сверх неустойки в соответствии с абзацем 2 части 1 статьи 394 ГК РФ.

7.13. Стороны должны соблюдать строгую конфиденциальность в отношении информации, не разглашать, не копировать, не воспроизводить и не передавать информацию любому третьему лицу, не использовать информацию в целях, отличных от предусмотренных настоящим Договором.

7.14. Все, предусмотренные п. 5.3., п. 5.1.31 настоящего Договора, заверения об обстоятельствах имеют существенное значение для Заказчика.

7.15. При недостоверности заверений об обстоятельствах и при ненадлежащем исполнении Подрядчиком требования законодательства Российской Федерации и настоящего Договора, в том числе в части своевременного декларирования и уплаты налогов, предоставления достоверной налоговой отчетности, совершения иных предусмотренных налоговым законодательством обязанностей, Подрядчик обязан в полном объеме возместить Заказчику причиненные убытки, в том числе возникшие в результате отказа налоговыми органами Заказчику в возмещении причитающихся ему сумм налогов, доначисления налоговыми органами налогов, начисления пеней, наложения штрафов.

Убытки подлежат возмещению Подрядчиком в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения Подрядчиком соответствующего требования Заказчика.

8. ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК

8.1.  Гарантийный срок на выполненные Подрядчиком работы устанавливается в течение 24 (Двадцати четырех) месяцев с даты подписания Сторонами Актов рабочей комиссии о приемке законченного ремонтом объекта (произвольная форма).

8.2. Если вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по Договору объект не может эксплуатироваться в соответствии с требованиями, предусмотренными нормативно-технической и рабочей документацией, что должно быть удостоверено соответствующим актом комиссии, эксплуатация была остановлена, то гарантийный срок продлевается на срок, равный сроку, в течение которого надлежащая эксплуатация не могла быть осуществлена.

8.3. Если в соответствии с настоящим Договором результат работ, предоставленный Подрядчиком, принят Заказчиком по частям, течение гарантийного срока начинается со дня приемки работ, материалов в целом.

8.4. Гарантия качества результата выполнения работ, а также материалов, предоставляемых Подрядчиком, предусмотренные настоящим Договором, распространяется на все составляющие результаты работ, выполненных в рамках Договора.

8.5. Подрядчик несет ответственность за дефекты/недостатки, обнаруженные в пределах гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа либо неправильной эксплуатации или ненадлежащего ремонта объекта, материалов, предоставленных Подрядчиком, произведенного самим Заказчиком или привлеченными третьими лицами.

8.6. При обнаружении дефектов/недостатков в гарантийный срок Заказчик назначает комиссию для расследования причин случившегося, письменно извещает Подрядчика об обнаружении дефектов/недостатков с указанием сроков прибытия представителей Подрядчика на объект для осмотра выявленных дефектов/недостатков и подписания акта о выявленных дефектах/недостатках. В случае необоснованного неприбытия представителей Подрядчика, либо их отказа от подписания акта действительным считается акт о выявленных дефектах/недостатках, подписанный Заказчиком в одностороннем порядке. Течение срока исковой давности начинается с даты вручения указанного заявления о дефектах/недостатках непосредственно Подрядчику либо с даты отправления заявления по почте или факсу.

8.7. В течение гарантийного срока Подрядчик обязан по письменному требованию Заказчика, в срок, согласованный Сторонами, своими силами и за свой счет выполнить все работы по исправлению и устранению дефектов/недостатков, являющихся следствием нарушения Подрядчиком обязательств по Договору, включая замену дефектных конструкций, обеспечение которыми возложено на Подрядчика, либо их частей, а также, в случае необходимости, повторно выполнить отдельные виды работ.

8.8. Срок гарантии в отношении новых материалов, предоставленных взамен дефектных, начинает отсчитываться вновь с даты замены, а в случае приостановки эксплуатации объекта в связи с допущенными дефектами/недостатками – с момента возобновления эксплуатации объекта.

8.9. В случае, если Подрядчик отказывается от составления или подписания акта о выявленных дефектах/недостатках, окончательным документом по фиксированию обнаруженного дефекта/недостатка и его характера является акт, составленный в одностороннем порядке Заказчиком.

8.10. Если Подрядчик в течение срока, указанного в акте, не устранит дефекты/недостатки, указанные в акте, и/или не заменит некачественные материалы, то Заказчик вправе заменить материалы и устранить дефекты/недостатки собственными силами или силами других организаций. В этом случае Подрядчик обязан в течение 30 (тридцати) дней, считая с даты предъявления соответствующего требования, оплатить затраты Заказчика по устранению дефектов/недостатков на основании, представленных Заказчиком счета и калькуляции затрат.

8.11. Если отступления в работе от условий Договора или иные дефекты/недостатки результатов работ не были устранены Подрядчиком в установленный Заказчиком разумный срок, либо являются существенными и неустранимыми, Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать возмещения причиненных убытков.

8.12. Подрядчик не несет ответственности за нарушение правил технической эксплуатации объекта в гарантийный срок.

9. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажорных обстоятельств), возникших после заключения Договора в результате событий чрезвычайного характера, которые Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами.

9.2. К обстоятельствам  непреодолимой силы относятся события, на которые ни одна из Сторон не может оказывать влияние и за возникновение которых не несет ответственности, как-то стихийные бедствия, пожары не по вине Сторон, природные катаклизмы, забастовки (за исключением забастовок работников Сторон), наводнения, взрывы, обледенения, военные действия любого характера (как объявленные, так и необъявленные), мятежи, задержки перевозчиков, вызванные авариями или неблагоприятными погодными условиями, эмбарго, катастрофы, ограничения, налагаемые государственными органами, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Договора.

9.3. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы Сторона, ссылающаяся на них, в течение 30 (тридцати) календарных дней, уведомляет другую Сторону с предоставлением подтверждающих документов. Таким подтверждением будет являться справка, сертификат или иной соответствующий документ, выданный уполномоченным государственным органом, расположенным по месту возникновения форс-мажорных обстоятельств.

9.4. Срок выполнения обязательств, при наступлении форс-мажорных обстоятельств отодвигается по согласованию Сторон соразмерно времени действия форс-мажора и его последствий.

9.5. Если форс-мажорные обстоятельства продолжаются более 2 (двух) месяцев, Стороны принимают решение о целесообразности дальнейшего действия Договора и настоящий Договор может быть расторгнут по письменному заявлению любой из Сторон.

9.6. Несмотря на наступление форс-мажорных обстоятельств, перед прекращением настоящего Договора, вследствие форс-мажорных обстоятельств Стороны осуществляют окончательные взаиморасчеты.

9.7. После того, как форс-мажорное обстоятельство перестает препятствовать выполнению настоящего Договора, Сторона, заявившая о наступлении такого обстоятельства, обязана уведомить другую Сторону в письменном виде о том, каким образом данное форс-мажорное обстоятельство изменило ход выполнения настоящего Договора. Неуведомление/несвоевременное уведомление, а также непредоставление пояснений и подтверждающих документов, лишает сторону права на освобождение от ответственности за неисполнение обязательств вследствие наступления указанных обстоятельств.

10. ОБМЕН ДОКУМЕНТАМИ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ

10.1. В целях исполнения своих обязательств в рамках настоящего Договора, Стороны вправе осуществлять по телекоммуникационным каналам связи электронный обмен документами (далее – электронный документооборот, ЭДО), подписанными квалифицированной электронной подписью (далее – КЭП), в порядке, определенном настоящим разделом и в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

10.2. Электронный документооборот Стороны осуществляют в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи», Федеральным законом от 06.12.2011 №402-ФЗ «О бухгалтерском учете», приказом Министерства финансов Российской Федерации от 05.02.2021 № 14Н.

10.3. Стороны для организации ЭДО используют КЭП, что предполагает получение Сторонами квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи (далее – квалифицированный сертификат) в соответствии с нормами Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи».

10.4. В случае наличия у Сторон нескольких уполномоченных лиц для обмена информацией по Договору, каждое уполномоченное лицо должно иметь собственную КЭП, подтвержденную квалифицированным сертификатом и машиночитаемой доверенностью.

10.5. Стороны соглашаются признавать полученные (направленные), удостоверенные КЭП электронные первичные учетные документы (счета-фактуры, акты оказанных услуг/выполненных работ, ТОРГ-12, универсальный передаточный документ и т.п. документы, подтверждающие выполнение работ/оказание услуг/поставку товаров) равнозначными аналогичным документам на бумажных носителях, подписанным собственноручно. Такие электронные документы порождают для Сторон юридические последствия в виде установления, изменения и прекращения взаимных прав и обязанностей при одновременном соблюдении следующих условий:

- подтверждена действительность КЭП, с помощью которой подписан данный электронный документ, на дату подписания документа;

- получен положительный результат проверки принадлежности владельцу квалифицированного сертификата КЭП, с помощью которой подписан данный электронный документ;

- подтверждено отсутствие изменений, внесенных в этот документ после его подписания;

- КЭП, с помощью которой подписан документ, используется с учетом ограничений, содержащихся в сертификате КЭП.

10.6. Вследствие причин технического или/и иного характера, а также в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, Стороны вправе осуществлять обмен документами на бумажном носителе с подписанием уполномоченными лицами. Сторона обязана незамедлительно уведомить другую Сторону об изменении порядка обмена документами. В случае, когда одна сторона ненадлежащим образом уведомила или не уведомила другую сторону об изменении порядка документооборота, такая сторона обязана возместить другой стороне возникшие, в связи с этим убытки.

10.7. При получении уведомления в соответствии с условиями настоящего пункта, вторая Сторона обязана в течение 1 (одного) рабочего дня подтвердить получение такого уведомления.

10.8. Стороны обмениваются электронными документами через Оператора ЭДО. Каждая из Сторон самостоятельно осуществляет оплату услуг привлеченного ей Оператора ЭДО. Взаимодействие по телекоммуникационным каналам связи через разных Операторов ЭДО осуществляется при наличии у данных Операторов ЭДО совместимых технических средств и возможностей для приема и передачи документов в электронном виде. В случае использования Сторонами разных Операторов ЭДО, взаимодействие осуществляется через роумингового оператора.

10.9. Датой получения документа в системе от направляющей Стороны, считается дата, указанная в подтверждении от Оператора ЭДО получающей Стороны. Документ, поступивший и подтвержденный Оператором, считается полученным Стороной. Приемка товара/работ/услуг осуществляется в сроки и в порядке, установленным настоящим Договором.

10.10. В случае передачи Стороне электронного документа с ошибкой, Сторона, которая выявила ошибку направляет уведомление другой Стороне о необходимости исправить документ. Сторона, допустившая ошибку, предоставляет другой Стороне исправленный документ в течение 1 (одного) рабочего дня с момента получения уведомления.

10.11. Каждая из Сторон несет ответственность за обеспечение конфиденциальности ключей КЭП, недопущение использования принадлежащих ей ключей без ее согласия. В каждом случае получения подписанного электронного документа получающая Сторона добросовестно исходит из того, что документ подписан от имени направляющей Стороны надлежащим лицом, действующим в пределах, имеющихся у него полномочий.

11. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ.

ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ, РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

11.1. Все споры и разногласия, и требования, возникающие из настоящего Договора или в связи  с ним, в том числе связанные с его заключением, изменением, исполнением, нарушением, прекращением, расторжением или действительностью, разрешаются путем взаимного урегулирования в претензионном порядке, срок ответа на претензию – 15 (пятнадцать) календарных дней с даты ее получения. При неурегулировании спора в претензионном порядке, спор передается на рассмотрение в Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

11.2. Заказчик вправе в любое время отказаться от исполнения обязательств по настоящему Договору в одностороннем порядке при условии оплаты Подрядчику фактически понесенных им расходов. В этом случае Заказчик уведомляет об этом Подрядчика в письменной форме не менее чем за 15 (пятнадцать) календарных дней до предполагаемой даты расторжения.

11.3. Подрядчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.

11.4. Отсутствие вины за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору доказывается Стороной, нарушившей обязательства. Вина Сторон в нарушении обязательств подтверждается двухсторонним актом. Стороны не вправе отказаться от составления и подписания акта. При наличии возражений, заинтересованная Сторона подписывает акт с изложением своих возражений.

12. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

12.1. Настоящий договор вступает в силу с даты подписания его обеими Сторонами и действует по 31 декабря 2026 года. Истечение срока действия Договора не освобождает Стороны от исполнения обязательств, возникших в течение срока его действия.

Прекращение действия Договора не освобождает Стороны от ответственности за нарушения, допущенные в период его действия.

12.2. После подписания настоящего Договора все предыдущие письменные или устные соглашения, переписка, переговоры между Сторонами, относящиеся к предмету настоящего Договора, теряют силу, если они противоречат настоящему Договору.

12.3. Настоящий Договор может быть изменен или дополнен по соглашению Сторон.

Все изменения   и дополнения к настоящему Договору являются действительными, если они составлены в письменном виде, подписаны уполномоченными представителями Сторон и скреплены печатями, после чего они составляют неотъемлемую часть настоящего Договора.

12.4. Любые уведомления Сторон в рамках настоящего Договора подписываются Стороной, направляющей уведомление, или от его имени полномочным представителем, адресуется получающей Стороне и доставляется по адресу получающей Стороны. Уведомления могут быть переданы нарочным, средствами факсимильной связи, электронным письмом, заказным письмом, курьерской службой, с использованием других средств связи, обеспечивающих надлежащую передачу по адресу получающей Стороны, и считаются врученными:

- (при вручении нарочным) при доставке нарочным по адресу получающей Стороны;

- (при отправке заказным письмом) при отправке почтовой службой по адресу получающей Стороны;

- (по факсу) при отправке факсом на номер факса Стороны, указанный в ее адресе, в момент успешного завершения факсимильной передачи всех страниц на номер факса получающей Стороны, что может подтверждаться отчетом о факсимильной передаче Стороны, отправившей уведомление;

- (электронным письмом) при отправке электронным письмом на электронный адрес Стороны, что может подтверждаться отчетом о доставке и прочтении Стороной, отправившей уведомление;

- (курьерской службой) при отправке курьером – в момент вручения уведомления получающей Стороне по адресу получающей Стороны.

12.5. Подрядчик не в праве передавать права по Договору третьим лицам полностью или частично без письменного согласия Заказчика. Любая передача прав и/или обязательств по Договору, если она не одобрена Заказчиком в письменном виде, является недействительной, не освобождает Подрядчика от его обязательств и не влечет переход прав требования по Договору.

Заказчик вправе уступить права требования по Договору третьему лицу без согласия Подрядчика в соответствии с законодательством Российской Федерации.

12.6. Стороны признают действительность документов, отправленных и полученных с использованием средств электронной связи (факс, электронная почта и пр.). Риск искажения информации при передаче документов с использованием средств электронной связи несет передающая Сторона. Подлинник документа должен направляться в адрес принимающей Стороны не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента отправки соответствующего документа посредством электронной связи. До получения подлинника документа, юридическую силу имеет копия соответствующего документа, полученного посредством электронной связи.

12.7. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, применяются нормы действующего законодательства Российской Федерации. При внесении изменений в законодательные акты, регламентирующие работы в рамках настоящего Договора, Стороны имеют право на изменение условий Договора по взаимному согласованию путем заключения Дополнительного соглашения к настоящему Договору.

12.8.  Договор составлен в 2 (двух) экземлярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по 1 (одному) экземпляру для каждой Стороны.

12.9. К настоящему Договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью:

Приложение № 1. Дефектная ведомость «Капитальный ремонт системы пожарной сигнализации на объекте: "Цех по ремонту электрооборудования, нежилое здание, площадь 1335 кв. м., этажность 2"»;

Приложение № 2. Локальный сметный расчет «Капитальный ремонт системы пожарной сигнализации на объекте: "Цех по ремонту электрооборудования, нежилое здание, площадь 1335 кв. м., этажность 2"»;

Приложение № 3. Акт о приемке выполненных работ (Форма №КС-2);

Приложение № 4. Справка о стоимости выполненных работ и затрат (Форма №КС-3)

Приложение № 5. Шкала оценки организации и качества работ на объекте АО «Черногорэнерго»;

Приложение № 6.  Акт приема-передачи нормативных документов Заказчика.

13. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

13.1. Стороны обязуются письменно уведомлять друг друга об изменении формы собственности, банковских и почтовых реквизитов, реорганизации, ликвидации и иных обстоятельствах, влияющих   на   надлежащее   исполнение   предусмотренных   Договором обязательств, в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней с момента наступления соответствующих обстоятельств.

13.2. Все риски, связанные с непредоставлением и (или) несвоевременным предоставлением информации, указанной в настоящем пункте Договора, несет Сторона, не известившая или ненадлежащим образом известившая о произошедших изменениях.

13.3. «Заказчик»: АО «Черногорэнерго»

Место нахождения: ул. 2П-2, №6, Панель 12, Западный промышленный узел, г. Нижневартовск Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Тюменская область, Российская Федерация.

Почтовый адрес: 628606, а/я 217, г. Нижневартовск, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Тюменская область, Российская Федерация.

Адрес (место нахождения) для оформления счетов-фактур: 628621, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Нижневартовск, ул. 2П-2, Западный промышленный узел, д. 6, панель 12.

Тел.: (3466) 49-14-74; факс (3466) 61-21-11, E-mail: org@chernogorenergo.ru

ОГРН 1028600951081, ИНН 8620001023, КПП 860301001, ОКПО 05793258, ОКОГУ 4210008, ОКФС 16, ОКОПФ 12267, ОКДП 9440100, ОКВЭД 35.12.

Банковские реквизиты: Р/с 40702810838340000557 в филиале "ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК", К/с 30101810100000000964, БИК 046577964

13.4. «Подрядчик»: _______________

Юридический адрес:  ____________________

Почтовый адрес: _______________________

Тел./факс:  _____________ /_______________

E-mail: ________________________________

ОГРН _______________, ИНН  _________________, КПП ________________, ОКПО _____________, ОКОГУ ____________, ОКАТО ______________, ОКВЭД  ___________.

Банковские реквизиты:

Р/с _______________________ в ___________________________,

К/с __________________________ БИК банка ________________

| «Подрядчик»: ______________________________ _________________ ____________ | «Заказчик»: АО «Черногорэнерго» Помощник генерального директора ______________ Ю.А.о. Набиев |
| --- | --- |